Приложение

Ведомость недочетов, выявленных в ходе рабочей комиссии по Морскому проспекту.

1.     Убрать песок с парковочного кармана в районе Морского проспекта, д. 2.
2.     Подлить бетоном плитку возле пешеходного перехода в районе Морского проспекта, д. 2.
3.     Отсутствие прямолинейности швов на тротуаре по всей протяженности участка ремонта.
4.     Демонтировать и установить магистральный бортовой камень в связи с отсутствием створа прямолинейности - 2.п.м. на парковочном кармане районе Морского проспекта, д. 2.
5.     Заасфальтировать основание у знаков и пешеходных ограждений на всей протяженности участка.
6.     Закрепить остановочный павильон на ООТ «Морской проспект»  
7.     Демонтировать арматуру в районе Морской проспект, 4.
8.     Заасфальтировать сопряжение тротуара и дополнительной пешеходной дорожки на всей протяженности участка

9.    Демонтировать знак существующие знаки: «Главная дорога». «Остановка запрещена» в районе Морской проспект д.26
10. Пандусы устроены не по ГОСТ 54406-2021
11. Радиус на примыкании не соответствует проектной документации в районе Морского проспекта д. 30
12. Доустановить дорожные знаки
13. Закрепить остановочный павильон на ООТ «Дом ученых»  
14. Выбоины на проезжей части на ООТ «Дом ученых»  
15. Отсутствие пандуса на парковочном кармане в районе Морского проспекта д. 44
16. Лужа на тротуаре в районе Морского проспекта д. 48
17. Демонтировать арматуру в районе Морского пр. д. 54
18. Знак «СТОП» перенести на газонную часть
19. Лужа на посадочной площадке в районе Морского проспекта д. 62
20. Лужа на посадочной площадке в районе ул. Ученых
21. Поднять смотровые колодцы на тротуаре и велодорожке на всей протяженности участка.

Ведомость недочетов, выявленных в ходе рабочей комиссии по проспекту Строителей.

1.  Убрать строительный мусор в районе ОТТ «ДК Юность»

2. Заделать штробу на тротуаре и велодорожке на всей протяженности участка

3. Отсутствует разметка «велодорожка»

4.  Заделать вырубки на всей протяженности участка

5.  Отсутствие тактильной плитки

6. Отсутствие светофорного объекта «ДК Юность»

7. Отсутствие пешеходного ограждения

8.  Отсутствие сопряжения тротуара и дополнительной пешеходной дорожки

9.  Поднять смотровые колодцы на всей протяженности участка

10. Отсутствие сопряжения швов на тротуаре и велодорожке

11. Лужа на тротуаре в районе ул. Героев Труда д. 2

12. Переустроить покрытие на велодорожке ПК1+00-ПК 1+05 - 10м2

13. Устроить верхний слой из ЩМА-16 на уширении на ООТ «Пр. Строителей» - 25м2